РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2017 г.   № 133

| О согласовании плана работ по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры Мценского района на 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 27.02.2014 № 316 «Об организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог муниципального значения Мценского района» Мценский районный Совет народных депутатов

ПОСТАНОВИЛ:

1. Согласовать план работ по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры Мценского района на 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на комиссию по жилищно-коммунальному обслуживанию, дорожному хозяйству и транспорту Мценского районного Совета народных депутатов.

Председатель Мценского районного

Совета народных депутатов                                                                                          Н. М. Сорокина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мценского районного Совета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | народных депутатов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 25 мая 2017 г. № 133 |
|  | Проект плана работ по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры Мценского района на 2017 год |  |  |
| № п/п | Виды работ и адрес объекта | Общая протяженность (км.) | Объем работ (км) | Асфальтное покрытие | Отсыпка | Грейдирование | Общая стоимость работ (тыс.руб) | Примечание | срок выполнения | Численность населения |
| РАЗРАБОТКА ПСД |  |  |
| 1 | разработка ПСД на мостовое сооружение в н.п. Заречье, Спасско-Лутовиновское с/п |  |  |  |  |  |  | 420,00 | ПСД | май.17 |  |
| 2 | разработка ПСД на асфальт автодорог (на 20 млн) : из них |  |  |  |  |  |  | 389,50 | ПСД | апр.17 |  |
|  | с. Тельчье ул. Советская, д. Фафафонова, ул. Центральная, д. Глазуново, ул. Центральная, д. Брагино, ул. Молодежная |  |  | 7200кв.м. |  |  |  | 95,50 | в работе ООО "Проект +" | май.17 |  |
|  | д. Башкатово, ул. Почтовая, д. Н. Зароща, ул. Мира, п. Нововолковский ул. Центральная, д. Подбрезово (возле клуба) |  |  | 7300 кв.м. |  |  |  | 95,00 | в работе ООО "Проект +" | май.17 |  |
|  | д. Чахино, ул. Молодежная, д. Добрая Вода ул. Молодежная, д. Подбелевец, ул. Школьная, д. Сычи (до кладбища) |  |  | 73770,00 |  |  |  | 99,50 | в работе ООО "Проект +" | май.17 |  |
|  | д. Мелынь, ул. Квартальная, д. в. Алябьево (въезд в деревню), с. Спасское-Лутовиново ул. Никольская, с. Спасское -Лутовиново ул. Садовая |  |  | 8900,00 |  |  |  | 99,50 | в работе ООО "Проект +" | май.17 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 809,50 |  |  |  |
| АСФАЛЬТИРОВАНИЕ |  |  |
| Подмокринское сельское поселение |  |  |
| 3 | ул. Центральная д. Волково | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  | 300,00 |  | июл.17 | 230 |
|  | ВСЕГО |  | 0,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
| Черемошенское сельское поселение |
| 4 | ул. Октябрьская | 1,03 | 0,5 | 0,5 |  |  | 302,300 |  | июл.17 | 184 |
| 5 | ул. Молодежная | 0,9 | 0,2 | 0,2 |  |  | 70,200 |  |  |  |
| 6 | площадь перед МБУК СКЦ |  |  | 300 кв.м. |  |  | 195,000 |  | июл.17 | 184 |
|  | ВСЕГО |  | 0,70 |  |  | 567,50 |  |  |  |
| Спасско-Лутовиновское сельское поселение |  |  |
| 3 | ул. Музейная с. Спасское-Лутовиново | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |  | 1161,93 |  | июл.17 | 230 |
|  | ВСЕГО |  | 0,70 |  |  | 1161,93 |  |  |  |
| 30 | заключение договора на изготовление и установку шлагбаумов возле мостовых сооружений (в н.п. Сторожевое) |  |  |  |  | 37,80 |  | организовано ОДХиТ при паводкоопасной ситуации в марте 2017 года |  |
| 31 | Заключение договора на монтаж и демонтаж временного мостового сооружения в н.п. В. Ущерово |  |  |  |  | 24,30 |  | Организовано ОДХиТ при паводкоопасеой ситуации в марте 2017 года |  |
|  | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОДХИТ ЗА 2016 ГОД |  |  |  |  | 902,57 |  |  |  |
|  | ВСЕГО АСФАЛЬТИРОВАНИЕ |  | 1,30 |  |  |  | 3004,10 |  |  |  |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| 8 | а/д вне населенных пунктов | 296 | 6 расчисток |  |  |  |  |  |
| 9 | а/д внутри населенных пунктов | 315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | январь-март | 611 |  |  |  |  |  | 4953,00 |  |  |  |
| 11 | ноябрь - декабрь | 611 |  |  |  |  |  | 780,00 |  |  |  |
| 12 | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОДХИТ ЗА 2016 ГОД |  |  |  |  |  |  | 1698,77 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 7431,77 |  |  |  |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| 12 | летнее содержание (грейдирование) из них: |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  | май - июнь 2017 |  |
| 13 | окос, опиловка деревьев |  |  |  |  |  |  | 27,00 |  | май - июнь 2017 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 827,00 |  |  |  |
| ПАСПОРТИЗАЦИЯ |  |  |
| 14 | автомобильных дорог общего пользования местного значения | 200 |  |  |  |  |  | 200,00 |  | авг.17 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
| БДД |  |  |
| 16 | приобретение знаков и установка возле ж/д переездов |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  | авг.17 |  |
| 17 | нанесение разметки на уже имеющиеся пешеходные переходы, подъездные пути к ж/д переездам |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | авг.17 |  |
| 18 | Комплексная схема организации дорожного движения Мценского района |  |  |  |  |  |  | 500,00 | По телеграмме Департамента строительства, ТЭК, жКХ, транспорта и дорожного хозяйства | сен.17 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 620,00 |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ (ОТСЫПКА МЕСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) |  |  |
| Алябьевское сельское поселение |  |  |
| 19 | а/д "Большое Теплое -Кислино" | 6 | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 700,00 |  | май.17 | 65 |
|  | Всего | 6 | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 700,00 |  |  |  |
| Аникановское сельское поселение |  |  |
| 20 | ул. Цветочная д. Фарафоново | 0,7 | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 214,84 |  | июн.17 | 65 |
|  | Всего | 0,7 | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 214,84 |  |  |  |
| Башкатовского сельское поселение |  |  |
| 21 | "Башкатово- Апальково" - Цуриково | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 519,80 |  | согласно муниципального контракта от 14.11.2016 № …16-047646401 июнь 2017 | 3 |
|  | Всего | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 519,80 |  |  |  |
| Воинское сельское поселение |  |  |
| 22 | ул. Береговая сан. Войново | 0,4 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | 80,00 |  | июн.17 | 3 |
|  | Всего | 0,4 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | 80,00 |  |  |  |
| Высокинское сельское поселение |  |  |
| 23 | "Мценск- Высокое -Мелынь"- д. Елизаветинка | 3,6 | 2,4 |  |  | 2,4 |  | 1200,00 |  | июн.17 |  |
|  | Всего | 3,6 | 2,4 |  |  | 2,4 |  | 1200,00 |  |  |  |
| Карандаковского сельское поселение |  |  |
| 25 | ул. Гриневская д. Кузнецовка | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 300,00 |  | июн.17 | 229 |
|  | Всего | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 300,00 |  |  |  |
| Протасовское сельское поселение |  |  |
| 26 | удс п. Доброводский - 2 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 300,00 |  | авг.17 |  |
|  | Всего | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 300,00 |  |  |  |
| Подберезовского сельское поселение |  |  |
| 26 | удс д. Гантюрево | 0,7 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 100,00 |  | авг.17 |  |
|  | Всего | 0,7 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 100,00 |  |  |  |
| Подмокринское сельское поселение |  |  |
| 27 | ул. Прудная д. Волково | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 100,00 |  | авг.17 | 25 |
| 28 | удс д. Свобода | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 350,00 |  | авг.17 |  |
|  | ул. Заречная д. Волково | 0,05 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Всего | 0,75 | 0,75 |  |  | 0,75 |  | 470,00 |  |  |  |
| Спасско-Лутовиновское сельское поселение |  |  |
| 29 | ул. Новая с. Спасское-Лутовиново | 0,3 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 100,00 |  | авг.17 |  |
|  | Всего | 0,3 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 100,00 |  |  |  |
| Черемошенское сельское поселение |  |  |
| 30 | с. Черемошны - д. Круглик | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 300,00 |  | авг.17 |  |
|  | Всего | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 300,00 |  |  |  |
| 32 | обустройство подъездных путей к временным мостовым переправам, ремонт мостовой переправы а/д «д. Б. Теплое-Наречье» |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  | апрель |  |
| 33 | отсыпка площадки возле Скита Св. Кукши |  |  |  |  |  |  | 36,00 |  | апрель |  |
| 30 | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОДХИТ ЗА 2016 ГОД |  |  |  |  |  |  | 13040,59 |  |  |  |
|  | ИТОГО по содержанию (отсыпка местыми материалами) | 13,95 | 7,5 |  |  | 7,5 |  | 17481,230 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 30373,60 | 30373,60 | 0,00 |  |
|  | Начальник ОДХиТ |  |  |  |  |  |  |  | О. В. Платонов |  |  |