РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2017 г.   № 157

| О ходе исполнения Программы наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 2 части 7, пунктом 1 части 8 Решения Мценского районного Совета народных депутатов от 26.06.2008 № 186 «О наказах избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов», заслушав информацию контрольной ревизионной комиссии Мценского района о результатах проверки исполнения Программы наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год, Мценский районный Совет народных депутатов

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию о ходе исполнения Программы наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год, утвержденную Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 29.11.2016 № 16 (ред. от 25.05.2017), принять к сведению (прилагается).

2. Информацию о ходе исполнения депутатских наказов Камеша В.К. и Голятина В.С. рассмотреть на заседании Мценского районного Совета народных депутатов в ноябре 2017 года при подведении итогов исполнения Программы наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год.

3. Рекомендовать должностным лицам, ответственным за выполнение депутатских наказов, ускорить работу по освоению бюджетных средств, направленных на выполнение Программы наказов избирателей на 2017 год.

4. Обнародовать информацию о ходе исполнения Программы наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год на официальном сайте администрации Мценского района в разделе «Мценский районный Совет народных депутатов».

Председатель Мценского районного

Совета народных депутатов                                                                                Н. М. Сорокина

Приложение к Постановлению

Мценского районного

Совета народных депутатов

№ 157 от 29.06.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения Программы наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год

Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 29.11.2016 № 16 утверждена Программа наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год (далее – Программа наказов). В течение 5 месяцев 2017 года в Программу наказов вносились изменения, связанные с изменением содержания наказа и объемов финансирования выполняемых работ (услуг).

Программой наказов (с учетом внесенных изменений) предусмотрено выполнение в 1 и 2 кварталах 2017 года 18 наказов избирателей с объемом финансирования 1240,0 тыс. руб. и 3 наказов на сумму 220,0 тыс. руб. со сроком исполнения 2-3 квартал 2017 года.

По состоянию на 16.06.2017 года из 18 наказов из бюджета Мценского района выделены денежные средства на исполнение 10 наказов на общую сумму 595,0 тыс. руб., а также перечислены авансы по 2 наказам на сумму 44,888 тыс. руб., всего на 639,888 тыс. руб., что составляет 51,6% от общего объема финансирования программы, предусмотренного на 1 и 2 кварталы 2017 года. По наказам со сроком исполнения 2-3 квартал 2017 года проводится работа по подготовке документации и заключению договоров, выделения денежных средств не осуществлялось.

Из 10 профинансированных наказов в полном объеме освоены денежные средства по 9 наказам на сумму 585,0 тыс. руб. - по наказу Голятина В.С. на приобретение бензотриммера для детского сада в с. Отрадинское (10,0 тыс. руб.), требуется замена счета на предоплату от поставщика, расчет по указанным наказам планируется в ближайшие дни.

Также, отделом коммунального хозяйства администрации Мценского района по состоянию на 16.06.2017 не перечислен аванс на выполнение работ по благоустройству кладбища д. Чечерено в сумме 29,888 тыс. руб. - требуется замена счета на предоплату от подрядчика.

Информация о фактическом выполнении наказов приведена в таблице (прилагается).

По данным таблицы видно, что остаток неиспользованных средств по программе наказов, запланированных на 1, 2 и 2-3 кварталы 2017 года составил 820,11 тыс. руб. По получателям средств депутатских наказов нереализованные наказы составили:

- управления по Муниципальному имуществу Мценского района - 2 наказа на 120,0 тыс. руб. (2 квартал);

- отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района - 2 наказа на 135,0 тыс. руб. (1 и 2 кварталы);

- отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района - 3 наказа на 220,11 тыс. руб. (2 квартал и 2-3 кварталы);

- отдел общего образования администрации Мценского района - 1 наказ на 100,0 тыс. руб. (1 квартал);

- администрация Воинского сельского поселения - 1 наказ на 60,0 тыс. руб. (2 квартал);

- администрация Алябьевского сельского поселения - 1 наказ на 115,0 тыс. руб.(2 квартал);

- администрация Отрадинского сельского поселения - 1 наказ на 70,0 тыс. руб. (2-3 кварталы).

В связи с несвоевременным освоением бюджетных средств 02.06.2017 и 15.06.2017 были подготовлены запросы получателям об уточнении сроков исполнения наказов. Получены ответы:

- 16.06.2017 от одела коммунального хозяйства администрации Мценского района о направлении 15.06.2017 в финансовый отдел заявки на авансирование работ на ремонт водопровода в д. Подъяковлево и ремонт канализации в д. Высокое на сумму 45,0 тыс. руб.

- 15.06.2017 от администрации Воинского сельского поселения о направлении заявки на 100% оплату работ по строительству детской площадки в д. Слободка.

- 14.06.2017 от администрации Алябьевского сельского поселения об изменении сроков и содержания части депутатского наказа Рубцова В.В. на сумму 115,0 тыс. руб.

Управлением по муниципальному имуществу Мценского района, отделом дорожного хозяйства и транспорта, отделом общего образования администрации Мценского района информация о выполнении ранее заявленных сроков по началу конкурсных процедур по исполнению наказов не предоставлена. От администрации Отрадинского сельского поселения получена устная информация о сборе пакета документов на выполнение депутатского наказа. В связи с чем должностным лицам, ответственным за реализацию депутатских наказов, рекомендуется ускорить работу по освоению бюджетных средств. Депутатам Мценского районного Совета народных депутатов, чьи наказы будут реализовываться в 3 квартале 2017 года, рекомендуется обратиться к получателям средств бюджетного наказа для уточнения наличия документов, необходимых для начала работ или проведения конкурсных процедур.

В целях осуществления контроля за целевым использованием денежных средств, контрольной ревизионной комиссией были подготовлены и направлены получателям средств наказа запросы о предоставлении документов, подтверждающих их целевое использование.

Поступили и проверены документы по исполнению 8 депутатских наказов, при проверке предоставленных документов фактов нецелевого и неэффективного использования средств депутатских наказов не установлено. По 1 исполненному наказу документы предоставлены в неполном объеме — отсутствует платежное поручение, так как платеж осуществлен 16.06.2017 (установка входных дверей в Нововолковской школе 50,0 тыс. руб.).

Проверка исполнения наказов сопровождалась выездами аудитора контрольной ревизионной комиссии в детский сад и школу искусств с. Отрадинское, в Нововолковскую школу и СКЦ Тельченского сельского поселения, что позволило проверить 4 депутатских наказа. По всем исполненным депутатским наказам в актах приемки выполненных работ присутствует подпись депутата Мценского районного Совета народных депутатов, направившего средства наказа.

Выводы и предложения:

1. По состоянию на 19.06.2017 из 18 депутатских наказов, со сроком исполнения 1, 2 и 2-3 кварталы 2017 года, исполнено 9 и проверено в полном объеме 8 наказов, фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

2. Освоено получателями средств депутатского наказа 585,0 тыс. руб., что составляет 47,17% от общего объема финансирования программы, предусмотренного на 1 и 2 кварталы 2017 года. тыс. руб.

На 19.06.2017 не предоставлены для проверки документы получателями средства депутатских наказов на сумму 50,0 тыс. руб. (установка входных дверей в Нововолковской школе) в связи с чем, вопрос о контроле за исполнением наказа депутата Камеша В.К. будет рассмотрен на ноябрьском заседании Мценского районного Совета народных депутатов.

По состоянию на 19.06.2017 на счетах бюджетополучателей находятся денежные средства в сумме 39,888 тыс. руб.:

- 29,888 тыс. руб. отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района;

- 10,0 тыс. руб. Отрадинская средняя общеобразовательная школа, в связи с чем, вопрос о контроле за исполнением наказа депутата Голятина В.С. будет рассмотрен на ноябрьском заседании Мценского районного Совета народных депутатов.

В финансовый отдел администрации Мценского района поступили заявки на финансирование на общую сумму 105,0 тыс. руб.

3. Должностным лицам, ответственным за реализацию депутатских наказов, рекомендуется ускорить работу по освоению бюджетных средств. Депутатам Мценского районного Совета народных депутатов, чьи наказы будут реализовываться в 3 квартале 2017 года, рекомендуется обратиться к получателям средств бюджетного наказа для уточнения наличия документов, необходимых для начала работ или проведения конкурсных процедур.

Председатель контрольной

ревизионной комиссии

Мценского района                                                                                              Н. П. Курзенкова