РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2017 г. № 246

| Об исполнении Программы наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 2 части 7, пунктом 1 части 8 решения Мценского районного Совета народных депутатов от 26.06.2008 № 186 «О наказах избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов», заслушав информацию контрольной ревизионной комиссии Мценского района об исполнении Программы наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год, Мценский районный Совет народных депутатов

ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию об исполнении Программы наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год, утвержденную Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 29.11.2016 № 16, принять к сведению (прилагается).

2. Информацию о ходе исполнения депутатского наказа Крашинскаса В.Й. рассмотреть на заседании комиссий Мценского районного Совета народных депутатов в декабре 2017 года.

3. Обнародовать информацию о результатах проверки исполнения Программы наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год на официальном сайте администрации Мценского района в разделе «Мценский районный Совет народных депутатов».

Председатель Мценского районного

Совета народных депутатов                                                                                Н. М. Сорокина

Приложение к Постановлению

Мценского районного

Совета народных депутатов

№ 246 от 23 ноября 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Программы наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год

Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 29.11.2016 № 16 утверждена Программа наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов на 2017 год (далее – Программа наказов). В течение 8 месяцев 2017 года в Программу наказов вносились изменения, связанные с изменением содержания наказа и объемов финансирования выполняемых работ (услуг).

Программой наказов (с учетом внесенных изменений) предусмотрено выполнение 27 наказов избирателей с объемом финансирования 2100,0 тыс. руб.

Информация о выполнении депутатских наказов со сроком исполнения 1 квартал, 2 квартал 2017 года была заслушана на 12-ом заседании Мценского районного Совета народных депутатов 29.06.2017.

По состоянию на 10.11.2017 года из 27 наказов из бюджета Мценского района выделены денежные средства на исполнение 26 наказов на общую сумму 2073,10 тыс. руб., что составляет 98,72% от общего объема финансирования программы.

В настоящее время фактически не исполнен 1 депутатский наказ Крашинскаса В.Й. по Аникановскому сельскому поселению на сумму 20,0 тыс. руб. - установка пожарных гидрантов в д. Толмачево.

Остаток неиспользованных средств по программе, составляет 26,71 тыс. руб., в том числе по депутатам:

- Рубцов В.В. - 19,76 тыс. руб.

- Кондаков В. М. - 2,99 тыс. руб.,

- Изотов С. В. - 1,86 тыс. руб.,

- Агеев Н.И. - 1,55 тыс. руб.

Остаток по наказу депутата Рубцова В.В. будет израсходован по целевому назначению после поступления заявки от администрации Алябьевского сельского поселения.

Остаток денежных средств по другим депутатам сложился в связи с проведением конкурсных процедур, денежные средства из бюджета Мценского района не выделялись.

Информация о фактическом выполнении наказов приведена в таблице (прилагается). Основные направления Программы наказов с указанием фактического объема финансирования  следующие:

По данным таблицы видно, что наибольшее количество депутатских наказов направлено на финансирование работ по текущему ремонту учреждений культуры и образования Мценского района (10 наказов на 991,3 тыс. руб. или 47,36% от общего объема финансирования программы). Проведены различные виды текущего ремонта в Тельченском, Аникановском, Глазуновском СДК, Гладкинском клубе-библиотеке, Каменском культурно-оздоровительном центре, Отрадинской школе искусств, Подбелевской. Нововолковской, Жилинской и Черемошенской школах.

На текущий ремонт систем водопровода и канализации направлено 4 наказа на сумму 448,14 тыс. руб. или 21,41% от общего объема финансирования программы. Выполнены ремонты канализационных сетей в д. Башкатово, д. Добрая Вода и д. Высокое, водопровода в д. Подъяковлево.

На устройство контейнерных площадок в сельских поселениях направлено 3 депутатских наказа с объемом финансирования 155,0 тыс. руб. или 7,41%, установлено 11   контейнерных площадок в деревнях Первый Воин, Брагино, поселке Санаторий «Войново»,  селах Тельчье и Подбелевец.

На разработку проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ направлено 3 депутатских наказа с объемом финансирования 108,7 тыс. руб. или 5,19% от общего объема финансирования программы. Изготовлено ПСД на ремонт кровли Каменского культурно-оздоровительного центра, текущего ремонта Гладкинского клуба и на ремонт дорожного покрытия д. Первый Воин.

Из 26 исполненных наказов депутатам Мценского районного Совета народных депутатов 11 наказов на сумму 1071,3 тыс. руб. (51,1%) исполнены с проведением конкурсных процедур при определении подрядчика. Сумма экономии составила 6,91 тыс. руб. (0,64%).

В целях осуществления контроля за целевым использованием денежных средств контрольной ревизионной комиссией были подготовлены и направлены получателям средств на исполнение наказа запросы о предоставлении документов, подтверждающих их целевое использование.

Поступили и проверены в полном объеме документы по исполнению 24 депутатских наказов, при проверке предоставленных документов фактов нецелевого и неэффективного использования средств депутатских наказов не установлено. Основным нарушением при исполнении большей части наказов является несоблюдение сроков выполнения работ и сроков расчета за выполненные работы. В связи с чем, должностным лицам, ответственным за исполнение наказов, необходимо усилить контроль за соблюдением указанных сроков.

Не поступили для проверки в полном объеме документы от администрации Алябьевского сельского поселений, что связано с неполным освоением средств депутатского наказа. В Алябьевское сельское поселение направлено письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных должностных лиц.

Для проверки фактического исполнения наказов в 2017 году по 12 наказам аудитором КРК совершены выезды, в том числе в составе комиссий, сформированных администрацией Мценского района, замечаний по результатам выездов не выявлено.

Выводы и предложения:

1. По состоянию на 13.11.2017 из 27 депутатских наказов, со сроком исполнения до 31.10.2017, исполнено 26 наказов, проверено в полном объеме 24 наказа, фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

2. Освоено получателями средств депутатского наказа 2073,1 тыс. руб., что составляет 98,72% от общего объема финансирования программы.

Не исполнен 1 депутатский наказ Крашинскаса В. Й. на сумму 20,0 тыс. руб. в Аникановском сельском поселении, в связи с чем в Аникановский сельский Совет народных депутатов направлено письмо о рассмотрении работы главы администрации Аникановского сельского поселения в части реализации наказов депутатам Мценского районного Совета народных депутатов.

Вопрос об исполнении наказа Крашинскаса В.И. рассмотреть на заседании депутатских комиссий в декабре 2017 года.

На 20.11.2017 не предоставлены для проверки в полном объеме документы по 2 депутатским наказам на сумму 115,0 тыс. руб.: - текущий ремонт здания клуба-библиотеки в д. Гладкое (113,0 тыс. руб.) и разработка сметной документации и изготовление заключения о достоверности определения сметной стоимости ремонта Гладкинского клуба (3,7 тыс. руб.), направленных на реализацию  наказа депутата Рубцова В.В., в связи с чем информация о результатах проверки будет рассмотрена на декабрьском заседании Мценского районного Совета народных депутатов.

Председатель контрольной

ревизионной комиссии

Мценского района                                                                                              Н. П. Курзенкова